■ ANEXO TÉCNICO A-01

Prerrequisitos del Cliente & Matriz de Responsabilidades (RACI)

Procedimiento de entrega de insumos técnicos para asegurar un despliegue ágil en 10 a 21 días hábiles.

⏱ Objetivo del Anexo: Cero Demoras en el Despliegue El 90% de los atrasos en proyectos de IA se deben a demoras en la preparación del número telefónico o en la verificación de Meta. Cumplir este checklist al firmar garantiza el cumplimiento exacto del cronograma acordado.

1. Checklist de Insumos Obligatorios a Cargo del Cliente

1. Línea Telefónica para WhatsApp: Número exclusivo para el asistente. Si el número estuvo registrado en WhatsApp personal o Business en un celular, debe eliminarse de la aplicación móvil para recibir el PIN de verificación por SMS o llamada mediante la API oficial de Meta.

2. Cuenta y Tarjeta en Meta Business: Acceso de Administrador a Meta Business Suite y tarjeta bancaria vinculada en el módulo de pagos de Meta para la liquidación directa de los mensajes ($0.0085 USD/mensaje a partir de octubre 2026).

3. Documentación Oficial y Catálogo: PDFs, manuales de servicios, catálogo de productos con precios vigentes, políticas comerciales y respuestas a las 20 preguntas más frecuentes de los clientes.

4. Accesos de Integración: En Plan Scale o Enterprise: credenciales de API o webhooks de Google Calendar, Cal.com, HubSpot o accesos de solo lectura para bases de datos ERP.

2. Matriz de Responsabilidades (RACI) por Etapa del Proyecto

| Etapa del Proyecto | Valentina AI | El Cliente | Entregable / Criterio de Éxito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico & Arquitectura | Responsable | Informa / Consulta | Mapa de intenciones y diagrama de flujo. |
| 2. Provisión de Insumos & Meta | Guía técnica | Responsable | Número listo y tarjeta vinculada en Meta. |
| 3. Ingeniería, RAG & Guardrails | Responsable | Supervisa | Indexación documental y pruebas internas. |
| 4. Calibración en Staging | Responsable | Aprueba | 30 consultas reales validadas por el cliente. |
| 5. Despliegue en Vivo & Capacitación | Responsable | Participa | Pase a producción y sesión ejecutiva (1 hr). |

✔ Cómputo de Tiempos de Entrega El plazo de despliegue comprometido (10 a 14 días para Growth; 15 a 21 días para Scale) comenzará a contabilizarse formalmente a partir del día hábil siguiente a aquel en que el cliente complete la entrega de la documentación y concluya la vinculación de su número en Meta.

| ________________________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- |
| LÍDER DE ONBOARDING Valentina AI Studio | RESPONSABLE OPERATIVO Organización Contratante |